РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛЗАМАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ № 163

г. Алзамай

от 28 мая 2020 г.

О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Алзамайского муниципального образования на 2014 - 2032 годы

# В целях уточнения целевых показателей Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Алзамайского муниципального образования на 2014-2032 годы, утвержденной решением Думы Алзамайского муниципального образования от 30.10.2014 г. № 169, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 47 Устава Алзамайского муниципального образования

ДУМА РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Программу комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры  Алзамайского муниципального образования на 2014 - 2032 годы, утвержденную решением Думы Алзамайского муниципального образования от 30.10.2014 г. № 169 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2018 г. № 96), изложив в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Алзамайского муниципального образования» и разместить на официальном сайте администрации Алзамайского муниципального образования в сети «Интернет».

Председатель Думы Алзамайского

муниципального образования                                                                                В.Ф. Чугунова

Глава Алзамайского

муниципального образования                                                                                  А.В. Лебедев

УТВЕРЖДЕНО решением Думы Алзамайского муниципального образования от 28.05.2020 г. № 163

Раздел 1.   ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1 | Наименование Программы | «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Алзамайского муниципального образования» на 2014-2032 годы (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата правового акта) | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 6.1 статьи 17). 2. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (статья 5). 3. Постановление администрации Алзамайского муниципального образования от 05.07.2017 г. № 132 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Алзамайского муниципального образования» на 2017 – 2020 годы» |
| 3 | Заказчик Программы | Администрация Алзамайского муниципального образования |
| 4 | Куратор и разработчики Программы | Куратор - Отдел по жилищным, архитектурно-строительным вопросам и оказанию услуг ЖКХ администрации Алзамайского муниципального образования. Разработчик - Отдел по жилищным, архитектурно-строительным вопросам и оказанию услуг ЖКХ администрации Алзамайского муниципального образования. |
| 5 | Исполнители основных мероприятий Программы | Отдел по жилищным, архитектурно-строительным вопросам и оказанию услуг ЖКХ администрации Алзамайского муниципального образования. |
| 6 | Цель Программы | Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Алзамайского муниципального образования. |
| 7 | Задачи Программы | 1. Обеспечение надежного, эффективного и качественного обслуживания потребителей коммунальных услуг. 2. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. 3. Сокращение сроков проведения плановых и аварийно-восстановительных работ на объектах коммунального комплекса. 4. Повышение надежности и качества услуг по электроснабжению в соответствии с требованиями действующих нормативов. 5. Совершенствование системы сбора и транспортировки отходов производства и потребления. 6. Внедрение методов энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры. |
| 8 | Сроки реализации Программы | Программа реализуется в течение 2014 - 2032 годов |
| 9 | Объемы и источники финансирования Программы | Основными источниками финансирования Программы являются: средства областного и местного бюджетов, а также иные средства, предусмотренные законодательством (инвестиции). Общий объем финансирования составляет 298 640,37392 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1 726,10 тыс. руб.; 2015 год – 1 726,10 тыс. руб.; 2016 год – 2 039,10 тыс. руб.; 2017 год – 30 843,80 тыс. руб.; 2018 год – 10 135,72 тыс. руб.; 2019 год – 0,00 тыс. руб.; 2020 год – 0,00 тыс. руб.; 2021 год – 10 227,71322 тыс. руб.; 2022 – 2032 годы – 241 941,84 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета Иркутской области составляет 284 863,835 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1 691,20 тыс. руб.; 2015 год – 1 691,20 тыс. руб.; 2016 год – 1 720,50 тыс. руб.; 2017 год – 29 548,70 тыс. руб.; 2018 год – 9 757,00 тыс. руб.; 2019 год – 0,00 тыс. руб.; 2020 год – 0,00 тыс. руб.; 2021 год – 9 920,881 тыс. руб.; 2022– 2032 годы – 230 534,354 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 13 776,53892 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 34,90 тыс. руб.; 2015 год – 34,90 тыс. руб.; 2016 год – 318,60 тыс. руб.; 2017 год – 1 295,1 тыс. руб.; 2018 год – 378,72 тыс. руб.; 2019 год – 0,00 тыс. руб.; 2020 год – 0,00 тыс. руб.; 2021 год – 306,83292 тыс. руб.; 2022 – 2032 годы – 11 407,486 тыс. руб. |
| 10 | Основные мероприятия Программы | Строительство блочно-модульной котельной в г. Алзамай – 24 478,60 тыс. рублей; Присоединение к сети централизованного теплоснабжения многоквартирных жилых домов №,№ 80, 82 по улице Первомайская – 5 000,00 тыс. рублей; Строительство сети водоснабжения в городе Алзамае Нижнеудинского района Иркутской области– 34 086,37808 тыс. рублей, в том числе разработка проектно-сметной документации – 4 203,53808 тыс рублей; Реконструкция водонапорных башен – 23 602,58 тыс. рублей; Строительство КОС полной биологической очистки – 86 024,17584 тыс. рублей, в том числе разработка проектно-сметной документации) – 6 024,17584 тыс. рублей; Установка блочно-модульной установки – 6 059,0 тыс. рублей; Энергосбережение и повышение энергетической эффективности – 11 080,00 тыс. рублей; Капитальный ремонт инженерных сетей – 108 309,64 тыс. рублей. ВСЕГО: 298 640,37392 тыс. рублей. |
| 11 | Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит добиться: - обеспечения надежного, эффективного и качественного обслуживания потребителей коммунальных услуг; - снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - повышения надежности и качества услуг по электроснабжению в соответствии с требованиями действующих нормативов; - энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры; - улучшения экологических и санитарно-гигиенических условий проживания населения; - снижение себестоимости тепловой энергии и удельного расхода топлива; - улучшение экологической обстановки на территории Алзамайского муниципального образования. |

## Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Одной из основных проблем Алзамайского муниципального образования  является крайне неудовлетворительное техническое состояние объектов коммунального комплекса.

Кризисное состояние объектов коммунальной инфраструктуры Алзамайского муниципального образования  вызвано хроническим недофинансированием сферы коммунального хозяйства в течение длительного периода времени, неэффективной работой предприятий этой сферы, высокой степенью износа основных фондов. Ветхость городских инженерных сетей приводит к значительным потерям тепловой энергии, воды и других ресурсов. Планово-предупредительный ремонт систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения почти полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 1,5 - 2 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это еще больше усугубляет нехватку ресурсов, ведет к снижению уровня надежности инженерных систем.

Содержание объектов коммунального комплекса в их нынешнем виде непосильно как для организаций коммунального комплекса, так и для местной бюджетной сферы.

Анализ состояния коммунальной сферы Алзамайского муниципального образования приводит к необходимости решения имеющихся проблем в рамках программных мероприятий, направленных на комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры.

### ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

### АЛЗАМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

#### 2.1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

2.1.1. В городе Алзамай преобладает в основном децентрализованное теплоснабжение. Центральное теплоснабжение, которое осуществляется от трех котельных суммарной установленной тепловой мощностью 13 Гкал/ч (15,12 МВт). Централизованная система теплоснабжения города сложилась, в основном, в 1968 - 1990 годы. Теплоснабжение жилой и общественно-деловой части города, осуществляется от двух муниципальных котельных, с установленной мощностью 3 Гкал/ч (3,49 МВт) и присоединенной тепловой нагрузкой 1,82 Гкал/ч. Ведомственная котельная «ВРК-1» обслуживает производственную, жилую и административную зону с установленной мощностью 10 Гкал/ч (11,63 МВт) и присоединенной нагрузкой 7 Гкал/ч. Тепло на нужды ГВС подается в двухтрубном исполнении с последующим приготовлением горячей воды в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП). Для выработки тепловой энергии на муниципальных котельных используется бурый уголь разреза Бородинский, на ведомственной котельной «ВРК-1» уголь Азейский и Канско-Ачинский. Резервное топливо отсутствует. Расходы на топливо для котельных, расходы на содержание обслуживающего персонала котельных, приводят к высокой стоимости вырабатываемого тепла. Для снижения стоимости вырабатываемого тепла, уменьшения годового расхода и потребления угля, улучшения экологической обстановки города необходимо провести модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры расположенных на территории Алзамайского муниципального образования.

2.1.2. Общая протяженность тепловых сетей составляет 2,453  км  (1,58 км – муниципальные; 0,873 – ведомственные) в двухтрубном исчислении, из них:

- 1,928 км  - магистральные (1,245 км в подземном исполнении; 0,683 в надземном исполнении). Средний уровень износа 60 %.

- 0,525 км – распределительные (0,315 км в подземном исполнении; 0,21 в надземном исполнении). Средний уровень износа  60%.

В подземном исполнении преимущественным способом прокладки является канальная прокладка в непроходных каналах в минераловатной изоляции, имеющей низкие эксплуатационные характеристики по сравнению с современными теплоизолирующими материалами.

Общая протяженность ветхих тепловых сетей составляет 1,08  км (муниципальные).

2.1.3. Метод регулирования отпуска тепловой энергии на котельных в водяную тепловую сеть - централизованный, качественный. Схемы теплоснабжения от котельных - зависимые. В системах теплоснабжения применяются температурные графики регулирования отопительной нагрузки с параметрами теплоносителя — 95/70 °С. Регулирование подачи теплоносителя производится по погодозависимому графику в ручном режиме.

#### 2.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

2.2.1. Централизованное водоснабжение в Алзамайском муниципальном образовании осуществляется от центрального водозабора, расположенного в юго-восточной части города на левом берегу реки Топорок и водонапорной башни расположенной  в жилом поселке «Силикатный».

2.2.1.1. В настоящее время на центральном водозаборе используются две самоизливающиеся артезианские скважины, построенные в 1959 году.  Вода из артезианских скважин по напорным трубопроводам поступает в насосную станцию заглубленного типа. Техническое состояние скважин неудовлетворительное. Качество воды в скважинах не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Вода питьевая» по показателям цветности и санитарно-микробиологическим показателям. Годовой объем поднятой воды по центральному водозабору составляет 105,3 тыс. м3, в том числе для нужд организаций, объектов соцкультбыта, школ – 33,9 тыс. м3; водоснабжения благоустроенных жилых домов по ул. Первомайская – 17,1 тыс. м3; водоснабжения населения частного сектора (летний водопровод и водоразбор с колонок) – 54,3 тыс. м3. Разводящая водопроводная сеть 1898 года постройки выполнена по тупиковой схеме. В 1956 году построена дополнительная ветка. Общая протяженность разводящей сети 13,58 км. Капитальный ремонт сети не выполнялся с момента окончания строительства, состояние сети ветхое. Одной из приоритетных проблем водоснабжения Алзамайского муниципального образования является обеспечение потребителей отдельных районов города питьевой водой нормативного качества в необходимом объеме. Ежегодно происходят аварии, нормальное водоснабжение населения города невозможно. Создается социальная напряженность в муниципальном образовании, так как в связи с авариями на длительное время без воды остаются жилые дома, больница, школы. По данным проверки проб воды взятых из разводящей сети, качество питьевой воды не соответствует нормативам вследствие вторичного загрязнения воды в процессе транспортировки в ветхих разводящих сетях. Замена существующих сетей имеет жизненно-важное значение, дальнейшее использование водопровода без выполнения этих работ может привести к более масштабным авариям, в результате которых весь город останется без воды на неопределенный срок. Высокий процент износа технологического оборудования и сетей системы водоснабжения приводит к значительным потерям воды - 30% и более. В период летних паводков резко повышается количество взвесей в воде, весь песок и ил поступает в водопроводные сети, что создает дополнительные трудности в эксплуатации котельных, водно-распределительных систем и систем отопления. В настоящее время отсутствуют какие либо сооружения для очистки воды. Вода поступает в сеть к потребителю с повышенными   показателями по мутности и цветности.

При условии строительства сети водоснабжения в Алзамайском муниципальном образовании, решится вопрос обеспечения населения центральной части города и объектов соцкультбыта качественной питьевой водой,  улучшится экологическая обстановка в городе, снизится заболеваемость населения.

2.2.1.2. От водонапорной башни жилого поселка «Силикатный» осуществляется водоснабжение четырех пятиэтажных жилых домов, школы-сада № 16 и 11 одноэтажных жилых домов, функционирует летний водопровод (21 жилой дом подключен к сети летнего водопровода). Годовой объем поднятой воды составляет около  58 тыс. м3. Техническое состояние водонапорной башни удовлетворительное.

2.2.1.3.  Общая протяженность муниципальных сетей водоснабжения составляет 17 км, в том числе ветхих сетей – 16,75 км. Средний уровень износа 100%.

2.2.2. Кроме водонапорных башен системы централизованного водоснабжения Алзамайского муниципального образования на территории муниципального образования действуют водонапорные башни (водокачки) расположенные над артезианскими скважинами малой производительности в количестве 20 штук. Техническое состояние всех водонапорных башен ветхое. Средний уровень износа  100%. В связи с аварийностью здания дальнейшая эксплуатация данных водонапорных башен невозможна, в любой момент может произойти обрушение отдельных конструкций здания, возможно возгорание электрической проводки.

На период реализации Программы предусматривается реконструкция водонапорных башен, расположенных по адресам: ул. 4-я Подгорная, 8 А; ул. Блинова, 52 А;  пер. Сосновый, 7 Б; ул. Советская, 111 А; ул. Совхозная, 4 А; ул. Парковая, 1 А;                   ул. Зеленая, 18; ул. Зеленая, 7 А; ул. Бурмакина, 2 А.

2.2.3.  Также на территории малоэтажной жилой застройки в Алзамайском муниципальном образовании имеется 43 колодца. Все колодцы построены в период с 1950 по 1970 годы при выполнении массовой застройки города. Техническое состояние этих сооружений ветхое, требуется проведение капитального ремонта.

#### 2.3. КАНАЛИЗАЦИЯ

2.3.1. На территория Алзамайского муниципального образования  в жилом поселке «Силикатный» (очистные бывшего Алзамайского ЗССМ) имеются канализационные очистные сооружения, общей производительностью 700 м3/сутки. Они обеспечивают переработку стоков от  жилых домов, подключенных к централизованной системе водоотведения, а также на эти очистные сооружения вывозятся ассенизационными машинами стоки с имеющихся на территории города выгребных ям и колодцев (Алзамайский РМЗ, жилой фонд малоэтажной застройки, объектов соцкультбыта и прочие). Пропускная способность очистных сооружений системы водоотведения  составляет 132,5 тыс. м3/год (количество образовавшегося сухого остатка – 38,8 т). Протяженность главных коллекторов централизованной системы водоотведения – 600 м. Протяженность канализационных сетей – 2,5 км, в том числе ветхих – 2,5 км. Средний уровень износа  100%.

2.3.2. Централизованная система водоотведения Алзамайского муниципального образования введена в эксплуатацию в 1989 г. Техническая документация на эти очистные сооружения и канализационные сети отсутствует. В системе централизованного водоотведения Алзамайского муниципального образования существует ряд глобальных технических и технологических проблем затрудняющих обеспечение качественного и надежного водоотведения. За период эксплуатации капитальный ремонт зданий и сооружений не проводился. Оборудование КОС технически устарело, имеет высокий уровень износа. Качество очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Топорок, с каждым годом ухудшается. Превышение значений контролируемых параметров имеет место практически  по всем показателям. Иловые площадки площадью 4,2 тыс. м2 не функционируют. Дробилки не работают. В аэротенке отсутствует аэрация, так как воздуходувка находится в не рабочем состоянии (отсутствует электродвигатель). Сточные воды после прохождения блока емкостей поступают в контактный резервуар, где обеззараживание не производится. Дезинфекция сточной воды не осуществляется из-за отсутствия установки по обеззараживанию. Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки в естественных условиях имеют устаревшее оборудование. Нормативы,  по которым они проектировались, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков. Стоки после прохождения КОС не удовлетворяют ПДК для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. Образующийся осадок не обрабатывается и не утилизируется.

2.3.3. Централизованная система водоотведения Алзамайского МО находится в крайне неудовлетворительном  состоянии, что влечет за собой ухудшение экологической обстановки и нарушает санитарные регламенты водоохранных зон рек и их притоков. Население зоны индивидуальной жилой застройки пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории. Малоэтажный секционный жилой фонд и объекты соцкультбыта так же канализовываются в систему выгребов, стоки откачиваются ассенизационными машинами и вывозятся на КОС. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо строительство КОС полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием. На разработку проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений потребуется 5 020,14653 тыс. рублей (в ценах на 2 квартал 2020 г.).

2.3.4. Для очистки хозяйственно-бытовых стоков от жилых домов №,№ 62,51,80,82 по улице Первомайская, вывоз которых осуществляется на городские очистные сооружения вакуумной машиной из отстойника, расположенного на территории Алзамайского РМЗ установить блочно-модульную установку ЭВИ-БИО-50, номинальной производительностью 50 м3/сутки. Стоимость установки ЭВИ-БИО-50 включая шеф-монтажные и пусконаладочные работы составляет 6059 тыс. руб. (коммерческое предложение ООО НПО «ЭкоВодИнжиниринг».

#### 2.4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

2.4.1. Электроснабжение населения Алзамайского муниципального образования осуществляется централизованно. Система электроснабжения включает в себя электротехническое оборудование и линии электропередач.

2.4.2. Общая протяженность ведомственных электрических сетей составляет 96 км, в том числе ветхих сетей – 49 км. Средний уровень износа - 70%. Общее число трансформаторных подстанций - 21.

2.4.3. В настоящее время более 40% электротехнического оборудования системы электроснабжения выработало свой ресурс, так как эксплуатируется более 25 лет, что соответствует полному физическому износу и требует замены. Трансформаторные подстанции и линии электропередач, построенные более 40-25 лет назад, не удовлетворяют современным требованиям электроснабжения и безопасной эксплуатации. Производственной мощности существующих трансформаторных подстанций недостаточно для обеспечения населения качественной электроэнергией.

2.4.4. Значительный уровень износа электросетей и электротехнического оборудования приводит к нарушению функциональных свойств системы электроснабжения, различного рода ограничениям в потреблении электроэнергии и недопустимому ухудшению ее параметров.

#### 2.5. СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

2.5.1. Существующая система обращения с отходами производства и потребления Алзамайского муниципального образования не имеет современного полигона для размещения и утилизации отходов. Действуют две  несанкционированных свалки общей площадью около  15 га на противоположных сторонах от ВСЖД.

2.5.2. Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов (ТБО) осуществляется в контейнеры с последующей перезагрузкой в мусоровозы. Имеющаяся в наличии спецтехника позволяет создать оптимальную структуру сбора и транспортировки ТБО, но в связи с ограниченным сроком службы мусоровозов (6 - 7 лет) необходимо регулярное приобретение новой техники и контейнеров.

Таким образом, основными проблемами коммунальной инфраструктуры Алзамайского муниципального образования, требующими инвестиционных затрат, являются:

-     высокий уровень износа основных фондов коммунальной инфраструктуры Алзамайского муниципального образования;

- существующая система теплоснабжения имеет низкие показатели ресурсной эффективности, обусловленные использованием устаревших видов оборудования и неполной комплектацией технологического процесса - отсутствием систем водоподготовки и систем автоматического управления режимами работы котельных (теплоисточников);

-    в целях организации водоснабжения, повышения надежности, эффективности и качества теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирных двух и пятиэтажных жилых домов, расположенных по улице Первомайская необходимо строительство модульной котельной мощностью 4 Гкал/ч.

- приоритетной проблемой водоснабжения является обеспечение потребителей отдельных районов города питьевой водой нормативного качества в необходимом объеме при условии реконструкции существующих водозаборных сооружений;

- необходимо повышение надежности и качества услуг по электроснабжению в соответствии с требованиями действующих нормативов, при условии инвестирования капиталовложений в реконструкцию электросетевых участков электроснабжения;

- отсутствие полигона для размещения и утилизации отходов производства и потребления, отвечающего санитарно-эпидемиологическим и экологическим нормативным требованиям.

Разработка данной Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования новых подходов к повышению эффективности в сфере предоставления коммунальных услуг, разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

## Раздел 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель - повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения  Алзамайского муниципального образования.

Задачи:

1. Обеспечение надежного, эффективного и качественного обслуживания потребителей коммунальных услуг.

2. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

3. Сокращение сроков проведения плановых и аварийно-восстановительных работ на объектах коммунального комплекса.

4. Повышение надежности и качества услуг по электроснабжению в соответствии с требованиями действующих нормативов.

5. Совершенствование сбора и вывоза отходов производства и потребления.

6. Внедрение методов энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры.

## Раздел 4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется в течение 2014 - 2032 годов.

## Раздел 5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий, входящих в Программу, осуществляется за счет:

- средств областного бюджета;

- средств местного бюджета;

- иных средств, предусмотренных законодательством (инвестиции).

## Раздел 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является администрация Алзамайского муниципального образования.

Механизмы реализации Программы определяются инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, муниципальными целевыми программами, долгосрочными целевыми программами и правовыми актами администрации Алзамайского муниципального образования в сфере градостроительства и развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - муниципальные программы).

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов реализации Программы формируются по каждой муниципальной программе.

Исполнителями мероприятий Программы является отдел  по жилищным, архитектурно-строительным вопросам и оказанию услуг ЖКХ администрации Алзамайского муниципального образования.

## Раздел 7. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Перечень основных мероприятий Программы с указанием планируемых сроков их реализации приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

## Раздел 8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Выполнение Программы обеспечит достижение основной цели Программы - повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Алзамайского муниципального образования.

Практическая реализация программных мероприятий позволит добиться:

- обеспечения надежного, эффективного и качественного обслуживания потребителей коммунальных услуг;

-  снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышения надежности и качества услуг по электроснабжению в соответствии с требованиями действующих нормативов;

- энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры;

-  улучшения экологических и санитарно-гигиенических условий проживания населения.

Приложение № 1 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Алзамайского муниципального образования на 2014 - 2032 годы

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

I. СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ В                                Г. АЛЗАМАЙ

- Наименование инвестиционного проекта: Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы. Строительство блочно-модульной котельной в г. Алзамай.

Тип инвестиционного проекта – социальная инфраструктура.

- Цель инвестиционного проекта:

Обеспечит надежное снабжение потребителей по улицам Ломоносова и Некрасова тепловой энергией и ГВС.

- Краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений:

Стоимость затрат на строительство блочно-модульной котельной г. Алзамай составляет 24 478,6 тыс. рублей.

- Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам реализации:

| Годы реализации инвестиционного проекта | Планируемый объем денежных средств за счет всех источников финансирования ⃰ (тыс. руб.) | Источники финансирования инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | средства областного бюджета (тыс. руб.) | средства местных бюджетов (тыс. руб.) | другие внебюджетные источники финансирования (в текущих ценах) |
| Всего, в том числе по годам: | 24 478,60 | 23 989,00 | 489,60 | 0,00 |
| 2014 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год | 24 478,60 | 23 989,00 | 489,60 | 0,00 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2032 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Срок реализации инвестиционного проекта: 2017 год

- ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ №,№ 80, 82  ПО УЛИЦЕ ПЕРВОМАЙСКАЯ

- Наименование инвестиционного проекта: Подключение к сети централизованного теплоснабжения многоквартирных жилых домов №,№ 80, 82  по улице Первомайская.

- Тип инвестиционного проекта – социальная инфраструктура.

- Цель инвестиционного проекта:

Обеспечит надежное снабжение тепловой энергией потребителей многоквартирных домов №,№ 80,82 по улице Первомайская.

- Краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений:

На территории Алзамайского муниципального образования осуществляет свою деятельность РМД Алзамай ОАО «ВРК-1» (далее – котельная РМЗ), отопление заводских помещений осуществляется от паровой котельной. Котельная  РМЗ имеет в наличии три котла: два КЕ 6,5-14 С и один  КЕ 4-14 С, в бойлерной установлено три пароводяных подогревателя. Данный теплоисточник имеет большой запас мощности и только при очень низкой отрицательной температуре в работе находится два котла. Суммарная тепловая нагрузка всех котлов составляет 10 Гкал/час, подключенная нагрузка к котельной составляет около 5 Гкал/час.  На протяжении всего отопительного периода сетевую воду греет один из трех пароводяных подогревателей.

Два двухэтажных многоквартирных жилых дома №,№ 80, 82  по улице Первомайская находятся на расстоянии около 500 метров от котельной РМД Алзамай ОАО «ВРК-1». В настоящее время в качестве теплоисточника, к которому подключены данные жилые дома, используется котельная установленной мощностью  0,2 Гкал/час, расположенная на первом этаже в жилом доме № 80. Размещение котельной в многоквартирном доме запрещено Ростехнадзором.

Подключение к сети централизованного теплоснабжения вышеуказанных объектов планируется произвести от тепловой сети расположенной на территории РМД Алзамай ОАО «ВРК-1»  в месте существующего  ответвления на многоквартирный жилой дом № 62 по улице Первомайская, протяженность тепловой сети составит 250 метров.

Общая нагрузка планируемых к подключению в сеть централизованного теплоснабжения объектов, вместе с тепловыми потерями вновь построенных тепловых сетей, составляет 0,2 Гкал/час. Данная нагрузка незначительна и может быть полностью переведена на незагруженную котельную РМЗ.

Стоимость затрат на подключение к сети централизованного теплоснабжения многоквартирных жилых домов №,№ 80, 82  по улице Первомайская составляет 5,0 млн. рублей.

- Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам реализации:

| Годы реализации инвестиционного проекта | Планируемый объем денежных средств за счет всех источников финансирования ⃰ (тыс. руб.) | Источники финансирования инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | средства областного бюджета (тыс. руб.) | средства местных бюджетов (тыс. руб.) | другие внебюджетные источники финансирования (в текущих ценах) |
| Всего, в том числе по годам: | 5 000,00 | 4 900,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2014 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2032 годы | 5 000,00 | 4 900,00 | 100,00 | 0,00 |

5.  Срок реализации инвестиционного проекта: 2022 – 2032 годы

III. СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В ГОРОДЕ АЛЗАМАЕ НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1.  Наименование инвестиционного проекта: Строительство сети водоснабжения в городе Алзамае Нижнеудинского района Иркутской области.

Тип инвестиционного проекта – социальная инфраструктура.

2.  Цель инвестиционного проекта: Строительство сетей водоснабжения имеет жизненно-важное значение, дальнейшее использование водопровода может привести к более масштабным авариям, в результате которых весь город останется без воды на неопределенный срок. Высокий процент износа технологического оборудования и сетей системы водоснабжения приводит к значительным потерям воды - 30% и более. В период летних паводков резко повышается количество взвесей в воде, весь песок и ил поступает в водопроводные сети, что создает дополнительные трудности в эксплуатации котельных, водно-распределительных систем и систем отопления. В настоящее время отсутствуют какие либо сооружения для очистки воды. Вода поступает в сеть к потребителю с повышенными   показателями по мутности и цветности. Для предотвращения аварийных ситуаций и нормализации водоснабжения населению города, необходимо строительство сети водоснабжения.

3. Краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений:

В 2021 планируется разработать проектно-сметную документацию на строительство сети водоснабжения в городе Алзамае Нижнеудинского района Иркутской области, включающий в себя строительство новой сети водоснабжения, протяженностью 1,1 км. Согласно сводному сметному расчету, составленному в ценах 2 квартала 2020 года, для проектно-сметных работ необходимо 4 203,53808 тыс. руб.

- Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам реализации:

| Годы реализации инвестиционного проекта | Планируемый объем денежных средств за счет всех источников финансирования ⃰ (в ценах 2 кв. 2020 года) (тыс. руб.) | Источники финансирования инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | средства областного бюджета (тыс. руб.) | средства местных бюджетов (тыс. руб.) | другие внебюджетные источники финансирования (в текущих ценах) |
| Всего, в том числе по годам: | 34 086,37808 | 33 063,785 | 1 022,59308 | 0,00 |
| 2014 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 4 203,53808 | 4 077,431 | 126,10708 | 0,00 |
| 2022-2032 годы | 29 882,84 | 28 986,354 | 896,486 | 0,00 |

5.  Срок реализации инвестиционного проекта: 2021-2032 годы.

IV. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН

1.  Наименование инвестиционного проекта: Подпрограмма  «Чистая вода» на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, муниципальная целевая программа «Чистая вода в Алзамайском муниципальном образовании» на 2016-2018 годы». Реконструкция водонапорных башен в городе Алзамай.

Тип инвестиционного проекта – социальная инфраструктура.

2. Цель инвестиционного проекта: При условии выполнения реконструкции водонапорных башен расположенных в разных частях города улучшиться качество питьевой воды, снизится заболеваемость населения, будет обеспечена заправка пожарной автомашины.

3. Краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений:

Сметная стоимость реконструкции водонапорной башни определяется для каждого объекта в действительных ценах. Достоверность определения сметной стоимости реконструкции подтверждается положительными заключениями ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области». На 2019 – 2020 годы планируется реконструкция 4 водонапорных башен. Сметная стоимость по предварительным расчетам принята в размере 8800,00 тыс. рублей (2200,00 * 4 =8800,00 тыс. рублей). В период с 2021 по 2032 годы также будет выполняться данное мероприятие до полной замены всех водонапорных башен в городе Алзамай. Объем денежных средств на период 2019-2032 годы подлежит уточнению.

4.  Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам реализации:

| Годы реализации инвестиционного проекта | Планируемый объем денежных средств за счет всех источников финансирования ⃰ (тыс. руб.) | Источники финансирования инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | средства областного бюджета (тыс. руб.) | средства местных бюджетов (тыс. руб.) | другие внебюджетные источники финансирования (в текущих ценах) |
| Всего, в том числе по годам: | 23 602,58 | 22 472,60 | 1 129,98 | 0,00 |
| 2014 год | 1 726,10 | 1 691,20 | 34,90 | 0,00 |
| 2015 год | 1 726,10 | 1 691,20 | 34,90 | 0,00 |
| 2016 год | 2 039,10 | 1 720,50 | 318,60 | 0,00 |
| 2017 год | 2 243,80 | 1 940,70 | 303,10 | 0,00 |
| 2018 год | 3 867,48 | 3 789,00 | 78,48 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 – 2032 годы | 12 000,0 | 11 640,00 | 360,00 | 0,00 |

5. Срок реализации инвестиционного проекта: 2014-2032 годы.

V. СТРОИТЕЛЬСТВО КОС ПОЛНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

1.  Наименование инвестиционного проекта: Строительство КОС полной биологической очистки.

Тип инвестиционного проекта – социальная инфраструктура.

2. Цель инвестиционного проекта: Централизованная система водоотведения Алзамайского муниципального образования  находится в крайне неудовлетворительном  состоянии, что влечет за собой ухудшение экологической обстановки и нарушает санитарные регламенты водоохранных зон рек и их притоков. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо строительство КОС полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.

3.   Краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений: Необходимо выполнить проектно-сметные работы с целью определения затрат на строительство очистных сооружений. Предварительно на разработку проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений потребуется 6 024 175,84 рублей.

4.  Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам реализации:

| Годы реализации инвестиционного проекта | Планируемый объем денежных средств за счет всех источников финансирования ⃰ (тыс. руб.) | Источники финансирования инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | средства областного бюджета (тыс. руб.) | средства местных бюджетов (тыс. руб.) | другие внебюджетные источники финансирования (в текущих ценах) |
| Всего, в том числе по годам: | 86 024,17584 | 83 443,45 | 2 580,72584 | 0,00 |
| 2014 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 6 024,17584 | 5 843,450 | 180,72584 | 0,00 |
| 2022 – 2032 годы | 80 000,00 | 77 600,00 | 2 400,0 | 0,00 |

5. Срок реализации инвестиционного проекта: 2021-2032 годы.

VI. УСТАНОВКА БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

1.  Наименование инвестиционного проекта: Установка блочно-модульной установки ЭВИ-БИО-50, номинальной производительностью 50 м3/сутки.

Тип инвестиционного проекта – социальная инфраструктура.

2.  Цель инвестиционного проекта: Для очистки хозяйственно-бытовых стоков от жилых домов №,№ 62,51,80,82 по улице Первомайская, вывоз которых осуществляется на городские очистные сооружения вакуумной машиной из отстойника, расположенного на территории Алзамайского РМЗ установить блочно-модульную установку ЭВИ-БИО-50, номинальной производительностью 50 м3/сутки.

3. Краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений: Стоимость установки ЭВИ-БИО-50 включая шеф-монтажные и пусконаладочные работы составляет в ценах 4 квартала 2013 года составляет 6059 тыс. рублей (коммерческое предложение ООО НПО «ЭкоВодИнжиниринг»).

4.  Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам реализации:

| Годы реализации инвестиционного проекта | Планируемый объем денежных средств за счет всех источников финансирования ⃰ (тыс. руб.) | Источники финансирования инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | средства областного бюджета (тыс. руб.) | средства местных бюджетов (тыс. руб.) | другие внебюджетные источники финансирования (в текущих ценах) |
| Всего, в том числе по годам: | 6 059,00 | 5 938,00 | 121,00 | 0,00 |
| 2014 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 – 2032 годы | 6 059,00 | 5 938,00 | 121,00 | 0,00 |

5. Срок реализации инвестиционного проекта: 2022-2032 годы.

VII. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- Наименование инвестиционного проекта: В рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2014-2018 годы» по следующим мероприятиям:

- строительство ВЛ – 0,4 кВ по улицам Сенная, Алтайская и Лестранхозная (частично) в городе Алзамае Нижнеудинского района Иркутской области;

- строительство ВЛ – 0,4 кВ по переулку Школьный в городе Алзамае Нижнеудинского района Иркутской области.

Тип инвестиционного проекта – социальная инфраструктура.

2. Цель инвестиционного проекта:

Улучшение качества предоставляемой населению Алзамайского муниципального образования услуги электроснабжения.

3. Краткое описание инвестиционного проекта:

В соответствии с муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Алзамайского муниципального образования» на 2017-2020 годы» потребность в финансовых средствах составляет:

-  на выполнение проектно-изыскательских работ 230,00 тыс. рублей;

-  на строительство ВЛ – 0,4 кВ по улицам Сенная, Алтайская и Лестранхозная (частично) в городе Алзамае Нижнеудинского района Иркутской области 5 850,00 тыс. рублей.

4.  Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам реализации:

| Годы реализации инвестиционного проекта | Планируемый объем денежных средств за счет всех источников финансирования ⃰ (тыс. руб.) | Источники финансирования инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | средства областного бюджета (тыс. руб.) | средства местных бюджетов (тыс. руб.) | другие внебюджетные источники финансирования (в текущих ценах) |
| Всего, в том числе по годам: | 11 080,00 | 10 307,00 | 773,00 | 0,00 |
| 2014 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| 2018 год | 5 850,00 | 5 557,00 | 293,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 – 2032 годы | 5 000,00 | 4 750,00 | 250,00 | 0,00 |

5. Срок реализации инвестиционного проекта: 2017-2032 годы.

VIII. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

1. Наименование инвестиционного проекта: Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы. Капитальный ремонт инженерных (водопроводных, канализационных и тепловых) сетей.

Тип инвестиционного проекта – социальная инфраструктура.

2.  Цель инвестиционного проекта: Обеспечение надежного, эффективного и качественного обслуживания потребителей коммунальных услуг.  Снижение  уровня износа   объектов   коммунальной инфраструктуры.  Сокращение   сроков   проведения    плановых    и аварийно-восстановительных    работ    на     объектах коммунального комплекса. Уменьшение потерь в водопроводных сетях и тепловых потерь по передаче тепловой энергии в сетях теплоснабжения.

3. Краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений:

Общая протяженность муниципальных сетей на территории Алзамайского муниципального образования водоснабжения составляет 17 км, в том числе ветхих сетей – 16,33 км. Средний уровень износа  100%. В 2017 году выполнен капитальный ремонт водопроводной сети по улице Первомайская. Выполнена прокладка трубопроводов на участке протяженностью 421 метр и устройство семи колодцев. При капитальном ремонте использовались современные строительные материалы (пластиковые трубы и колодцы), установлена запорная арматура высокого качества. В 2018 году планируется выполнить капитальный ремонт водопроводных сетей в жилом поселке «Силикатный» на участке протяженностью 150 метров. В 2019 – 2032 годах планируется полностью заменить ветхие водопроводные сети протяженностью 8,0 км. Потребность в финансовых средствах по предварительным расчетам составляет 74,0 млн. рублей.

Протяженность канализационных сетей – 2,5 км, в том числе ветхих – 2,5 км. Средний уровень износа  100%. В 2019 – 2032 годах планируется полностью заменить ветхие канализационные сети. Потребность в финансовых средствах по предварительным расчетам составляет 12,0 млн. рублей.

Общая протяженность муниципальных сетей теплоснабжения составляет 1,58 км, в том числе ветхих теплосетей –  1,08 км. Средний уровень износа - 60%. Теплоизоляция большей части теплопроводов выполнена из минеральных материалов, имеющих низкие эксплуатационные характеристики по сравнению с современными теплоизолирующими материалами. В 2007 году выполнена замена наружных тепловых сетей на участке протяженностью 500 м. Необходимо выполнить капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 1,08 км, потребность в финансовых средствах составляет более 18,0 млн. рублей.

4.  Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам реализации:

| Годы реализации инвестиционного проекта | Планируемый объем денежных средств за счет всех источников финансирования ⃰ (тыс. руб.) | Источники финансирования инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | средства областного бюджета (тыс. руб.) | средства местных бюджетов (тыс. руб.) | другие внебюджетные источники финансирования (в текущих ценах) |
| Всего, в том числе по годам: | 108 309,64 | 100 750,00 | 7 559,64 | 0,00 |
| 2014 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год | 3 891,40 | 3 619,00 | 272,4 | 0,00 |
| 2018 год | 418,24 | 411,00 | 7,24 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 - 2032 годы | 104 000,00 | 96 720,00 | 7 280,00 | 0,00 |

5. Срок реализации мероприятий: 2017-2032 годы.

⃰ Планируемый объем денежных средств за счет всех источников финансирования в 2014 - 2018 годах соответствует фактическим затратам на выполнения данных мероприятий. На период с 2019 года по 2032 год планируемый объем денежных средств за счет всех источников подлежит уточнению и корректировке.

Начальник отдела по жилищным,

архитектурно-строительным вопросам и

оказанию услуг ЖКХ администрации

Алзамайского муниципального образования                                                       Л.П. Филатова