

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АЛЗАМАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107**

г. Алзамай

от 04 сентября 2020 г.

|  |
| --- |
| Об утверждении Плана-графика мероприятий, направленных на подготовку и реализацию мероприятий по благоустройству территорий предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды Алзамайского муниципального образования» на 2018-2024 годы в 2021 году |

В целях реализации мероприятий по благоустройству Алзамайского муниципального образования в 2021 году, в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды в Алзамайском муниципальном образовании» на 2018-2024 годы, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 47 Устава Алзамайского муниципального образования, администрация Алзамайского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План-график мероприятий, направленных на подготовку и реализацию мероприятий по благоустройству территорий предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды Алзамайского муниципального образования» на 2018-2024 годы в 2021 году (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Алзамайского муниципального образования (<http://alzamai.ru/>).

Глава Алзамайского

муниципального образования А.В. Лебедев

|  |
| --- |
| Приложение № 1 к постановлению администрации Алзамайского муниципального образования от 04.09.2020 г. № 107 |

План-график

мероприятий, направленных на подготовку и реализацию мероприятий по благоустройству территорий предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды Алзамайского муниципального образования» на 2018-2024 годы в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| 1. | Уточнение в местном бюджете размеров финансирования из всех источников, включая субсидии (с предоставлением для заключения соглашения выписки из сводной бюджетной росписи) | Август 2020 года | Начальник отдела по финансам и прогнозу  социально-экономического развития администрации  Алзамайского муниципального образования Фролова Л.С. |
| 2. | Заключение соглашения между министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и Алзамайским муниципальным образованием в системе «Электронный бюджет» | Сентябрь 2020 года | Ведущий специалист отдела по финансам и прогнозу  социально-экономического развития администрации  Алзамайского муниципального образования Серова В.В. |
| 3. | Уточнение с учетом размера субсидии перечня территорий, которые планирует благоустроить с привлечением субсидии | Сентябрь 2020 года | Ведущий специалист отдела по жилищным, архитектурно-строительным вопросам и оказания услуг ЖКХ администрации Алзамайского муниципального образования Князева А.Е. |
| 4. | Получение положительного заключения экспертизы достоверности сметной стоимости | Сентябрь 2020 года | Начальник отдела по жилищным, архитектурно-строительным вопросам и оказания услуг ЖКХ администрации Алзамайского муниципального образования Филатова Л.П. |
| 5. | Подготовка аукционной документации и проведение торгов по привлечению подрядчиков в рамках муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | Сентябрь 2020 года | Заместитель руководителя аппарата по правовой  работе и осуществлению закупок администрации  Алзамайского муниципального образования Моженкова И.Н |
| 5. | Заключение муниципальных контрактов | Октябрь  2020 года | Заместитель руководителя аппарата по правовой  работе и осуществлению закупок администрации  Алзамайского муниципального образования Моженкова И.Н |
| 6. | Начало работ по благоустройству территорий | Январь  2021 года | Начальник отдела по жилищным, архитектурно-строительным вопросам и оказания услуг ЖКХ администрации Алзамайского муниципального образования Филатова Л.П. |
| 7. | Завершение работ по благоустройству территорий, подписание актов выполненных работ | Октябрь 2021 года | Начальник отдела по жилищным, архитектурно-строительным вопросам и оказания услуг ЖКХ администрации Алзамайского муниципального образования Филатова Л.П.  Ведущий специалист отдела по жилищным, архитектурно-строительным вопросам и оказания услуг ЖКХ администрации Алзамайского муниципального образования Князева А.Е. |
| 8. | Оплата выполненных работ | Ноябрь 2021 года | Начальник отдела по финансам и прогнозу  социально-экономического развития администрации  Алзамайского муниципального образования Фролова Л.С. |