РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛЗАМАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ № 109

г. Алзамай

от 04 июля 2013 г.

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Переселение граждан из ветхого и аварийного

жилищного фонда в Алзамайском муниципальном

образовании в период 2013 – 2019 гг.» в новой редакции

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Иркутской области от 01.04.2013 г. № 114-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской  области «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на 2013-2015 годы», руководствуясь ст. 48 Устава Алзамайского муниципального образования,

ДУМА РЕШИЛА:

- Утвердить муниципальную целевую программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Алзамайском муниципальном образовании в период 2013 – 2019 гг.» с изменением названия программы на «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Алзамайском муниципальном образовании в период 2013 – 2015 гг.»  (Приложение на 12 л.).

- Отделу по финансам, налогам и прогнозу социально-экономического развития администрации Алзамайского муниципального образования при формировании бюджета на 2014 и 2015 годы (до окончания реализации программы) предусмотреть финансовые средства на выполнение мероприятий программы.

- Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Алзамайского муниципального образования».

Глава Алзамайского

муниципального образования                                                           А.В. Лебедев

УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Алзамайского

муниципального образования

от 04.07.2013 г. № 109

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из ветхого и аварийного

жилищного фонда

в Алзамайском муниципальном образовании

в период 2013 – 2015 гг.»

Алзамай 2013 г.

Паспорт

муниципальной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

Алзамайском муниципальном образовании

в период 2013 – 2015 гг.»

| 1. | Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Алзамайском муниципальном образовании в период 2013-2015 гг.» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование, дата и номер правого акта о разработке программы | На основании постановления Правительства РФ от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы; постановления Правительства Иркутской области от 1.04.2013 г. № 114-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской области «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на 2013-2015 годы»; постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу». |
| 3. | Заказчик программы | Администрация Алзамайского муниципального образования. |
| 4. | Разработчик программы | Отдел по жилищным, архитектурно-строительным вопросам и оказанию услуг ЖКХ администрации Алзамайского муниципального образования. |
| 5. | Основная цель программы | Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года на территории Алзамайского муниципального образования. |
| 6. | Сроки реализации программы | 2013-2015 гг. Мероприятия программы реализуются в один этап. |
| 7. | Объемы финансирования | Общий объем финансирования затрат на реализацию программы составляет - 6 500 тыс. руб., в т. ч.: областной бюджет – 6 175 тыс. руб.; местный бюджет – 325 тыс. руб.; |
| 8. | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда - 12 чел. Будет снесено ветхого и аварийного жилищного фонда - 4 жилых дома. |
| 9 | Контроль за реализацией программы. | Отдел по жилищным, архитектурно-строительным вопросам и оказанию услуг ЖКХ администрации Алзамайского муниципального образования |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ

Одной из важнейших  проблем жилищно-коммунальной реформы является  проблема ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик поселений, но и создает  потенциальную  угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, повышает   социальную напряженность в обществе.

По состоянию на 01.01.2012 г. жилой фонд Алзамайского муниципального образования составляет – 157,5 тыс. кв. м,  в том числе муниципальное ветхое и аварийное жилье – 4,5 тыс. кв. м. Основная доля строительства жилья приходится в Алзамайском МО на период до 1990 года. В рамках программы, необходимо расселить  4 жилых дома, переселить – 12 человек.

В течение последних лет ввиду неудовлетворительного финансирования объемы проводимых капитальных работ были недостаточными  для поддержания  жилищного фонда в надлежащем состоянии, что, в конечном счете, обусловило его  неуклонное ветшание.

Сегодня в условиях  рыночной  экономики особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Большинство проживающих в ветхих и аварийных домах граждан по своему материальному положению не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях социального найма жильё удовлетворительного качества.

Данная программа является комплексной программой для реализации конституционных прав граждан на жилище, которая предусматривает поэтапное  решение  проблемы, с учетом возможностей бюджетного финансирования всех уровней.

Заказчиком Программы является Администрация Алзамайского муниципального образования.

Программа разработана отделом по жилищным, архитектурно-строительным вопросам, оказанию услуг ЖКХ Алзамайского муниципального образования на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы; постановления Правительства Иркутской области от 1.04.2013 г. № 114-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской  области «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на 2013-2015 годы»; постановления Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании  помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома   аварийным   и подлежащим  сносу»; Жилищным кодексом  Российской Федерации.

2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Цель Программы - обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.

В процессе достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1) обеспечение граждан, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде Алзамайского муниципального образования, жилыми помещениями, отвечающими требованиям законодательства;

2) ликвидация непригодного для проживания жилищного фонда в Алзамайском муниципальном образовании.

Своевременное решение поставленных задач будет способствовать достижению целевых индикаторов, установленных Программой, и ее целью.

3. Показателями оценки хода реализации Программы являются:

1) объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе реализации Программы;

2) количество семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья ;

3) площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда.

4. Срок реализации Программы - с 2014 по 2015 годы.

Программа реализуется в один этап.

# 3.  ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета Иркутской области и местного бюджета Алзамайского муниципального образования в соответствии с действующим законодательством.

Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий Программы, направленные на уменьшение объемов непригодного для проживания жилищного фонда в городском поселении  Алзамайского муниципального образования в 2014 - 2015 годах, составят 6 500 тыс. рублей (в ценах 2013 года). Потребность  в финансировании по Алзамайскому муниципальному образованию:

Таблица № 1

| №№ п/п | Год реализации Программы | Объем и источник финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет | Областной бюджет |
| 1 | 2014 г. | 175 | 3325 |
| 2 | 2015 г. | 150 | 2850 |
|  | ВСЕГО: | 325 | 6175 |

Стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, предоставляемого гражданам в рамках реализации Программы, не должна превышать норматив средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, устанавливаемый для Иркутской области правовым актом Министерства регионального развития Российской Федерации на первый квартал года, в котором планируется реализация мероприятий Программы (далее - норматив рыночной стоимости 1 кв.м  жилья).

Расчет потребности в финансовых средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в ходе реализации Программы осуществляется с учетом общей площади аварийного жилищного фонда, планируемого к сносу, стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения и стоимости строительства согласно проектно-сметной документации и прогнозным показателям.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ   ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В соответствии с поставленными целями и задачами реализация Программы включает в себя работу по следующим направлениям:

1. Формирование реестра ветхих и аварийных жилых помещений.

Разработка и принятие правовых актов по порядку отнесения жилых домов и жилых помещений к категории не пригодных для проживания в пределах своих полномочий.

Выделение категорий домов и помещений, не пригодных для проживания и не подлежащих восстановлению (в том числе и по причине экономической нецелесообразности).

На основании принятых правовых актов по порядку отнесения жилых домов и жилых помещений к категории непригодных для проживания, в рамках формирования программы составляются сводные реестры ветхих и аварийных жилых строений (домов), уточняется объем такого жилья с указанием численности проживающего в них населения.

С целью переселения граждан из ветхого и аварийного жилья определяются объемы финансирования, формируется перечень конкретных жилых домов.

2. Формирование правовой базы для переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда.

Юридические вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда решаются в рамках жилищного законодательства, которое является предметом совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Реализация Программы включает формирование местной нормативно-методической базы, определяющей условия переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда.

Эти документы должны предусматривать  следующие положения:

- граждане, проживающие в жилищном фонде, в случае отнесения жилищного фонда к ветхому или аварийному, имеют первоочередное право на предоставление жилья;

- граждане, имеющие одно и единственное жилье  муниципальном жилом фонде, непригодном для проживания, и проживающие в нем на условиях социального найма, должны иметь право на первоочередное получение бесплатного жилья в пределах нормы предоставления жилых помещений, определенной законом, в муниципальном жилье социального назначения;

- очередность предоставления жилья гражданам, проживающим в ветхих и аварийных домах, определяется очередностью сноса того или иного ветхого строения; очередность сноса строений, отнесенных к ветхим, определяется требованиями плана развития территории.

3. Разработка механизма улучшения жилищных условий переселяемых граждан.

Для переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда возможно предоставление им жилой площади, размеры и качество которой определяются исходя из установленных государственных гарантий перед гражданами.

Главным критерием выбора должна стать стоимость жилья, которая должна быть минимальной при соблюдении определенных законом гарантий по размерам и качеству предоставляемого жилья:

1) при заключении договоров с застройщиками оговаривать номенклатуру и размер квартир, предназначенных в дальнейшем для социального использования;

2) при принятии решения о строительстве муниципального социального жилья использовать утвержденную проектно-сметную документацию;

4. Координация деятельности по завершению строительства жилых объектов высокой степени готовности, разработке проектно-сметной документации на новое строительство;

5. Координация деятельности по строительству нового жилья.

6. Реестр ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда Алзамайского муниципального образования составлен на 01.01.2012 г.

7. Реестр подлежит ежегодной корректировке. В отдельных, не требующих отлагательства случаях не исключается возможность повторной корректировки в течение одного года.

При корректировке учитываются следующие факторы:

- смена нанимателя жилья;

- изменение численности семьи;

- произведение капитального ремонта;

- оплата коммунальных услуг;

- изменение адресата;

- переселение нанимателя в высвобождаемое жилье;

- форс-мажорные обстоятельства и т.д.

Перечень жилых помещений, из которых планируется переселение граждан приведен в Приложении № 1 к Программе.

Таблица № 2

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия Программы | Срок реализации мероприятий Программы | Объем финансирования, ( тыс.руб.) | Исполнитель Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Алзамайском муниципальном образовании, признанного таковым до 1 января 2012 года. |
|  | Всего по цели | 2014-2015 годы | 6 500 |  |
|  | Задачи: 1. Обеспечение граждан, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде, жилыми помещениями, отвечающими требованиям законодательства. 2. Ликвидация непригодного для проживания жилищного фонда в Алзамайском муниципальном образовании. |
| 1.1 | Всего по задачам: | 2014-2015 г. | 6 500 |  |
| 1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации | 2014 год | 500 | Проектная организация |
| 1.1.2 | Строительные работы | 2014-2015 годы | 6 000 | Подрядчик |
|  | в т.ч. по годам | 2014 год | 3 000 |  |
|  |  | 2015 год | 3 000 |  |

# 5. ПОРЯДОК ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА, ПРИЗНАННОГО АВАРИЙНЫМ

При признании в установленном Правительством Российской Федерации порядке двух- или одноквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу, в соответствии со ст.ст. 32, 85, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации определить следующий порядок переселения граждан, проживающих в данном доме:

Нанимателям и членам их семьи предоставляются другие равнозначные жилые помещения по договору социального найма, соразмерные по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению, отвечающие установленным требованиям и находящиеся в  Алзамайском муниципальном образовании. Данные жилые помещения могут являться жильем, освободившимся в результате прекращения предыдущего договора социального найма;

По окончанию переселения граждан из аварийного муниципального жилого дома и получения на каждую квартиру свидетельств о регистрации права муниципальной собственности в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Иркутской области, аварийный дом подлежит сносу.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация  Алзамайского муниципального образования, а также  контроль эффективного и целевого использования средств, выделяемых на  реализацию Программы, своевременное и в полном объеме выполнение мероприятий Программы.

При необходимости внесения изменений в Программу в ходе ее реализации, администрация  Алзамайского муниципального образования обеспечивает разработку проекта соответствующего правового акта.

Отчет о реализации Программы за текущий год, а также за весь период реализации Программы формирует администрация  Алзамайского муниципального образования не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Администрация Алзамайского муниципального образования ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области отчет по форме, утвержденной Министерством.

7. ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

1. Критерием эффективности  реализации Программы будет являться  количество граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда Алзамайского МО.

Реализация Программы обеспечит:

•выполнение социальных обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

•создание благоприятных условий на территории Алзамайского муниципального образования, для ежегодного роста объемов нового строительства;

•снижение социальной напряженности на территории Алзамайского муниципального образования;

•улучшение   демографической ситуации;

•улучшение состояния здоровья населения.

Результатом  реализации Программы станет не только решение проблемы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Алзамайского муниципального образования, но и улучшение городской среды за счет комплексного освоения территорий после ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда.

2. Реализация Программы с 2014 по 2015 годы позволит достичь следующих результатов:

1) снижение количества граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 4 семьи (12 человек) в 2015 году;

2) ввод нового жилья площадью 320 кв.м;

3) ликвидация 320 кв.м непригодного для проживания жилищного фонда.

Социальный эффект реализации Программы состоит в улучшении по окончании Программы жилищных условий 4 семей (12 человек), проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде

И. о. начальника отдела по жилищным,

архитектурно-строительным вопросам и

оказанию услуг ЖКХ Алзамайского

муниципального образования                                                              А.Б. Боровиков

Приложение № 1 к решению Думы Алзамайского

муниципального образования

от  04.07.2013 г. № 109

РЕЕСТР ВЕТХОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АЛЗАМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2012 ГОДА

| № п\п | Адрес | Этажность/объем/площадь | Кол-во квартир | Кол-во проживающих | Собственник жилья |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Первомайская, 81 б | 1 эт. / 273 м3 / 101 м2 | 3 | 5 | кв. 1 –частная кв.2; кв.3 -муниципальн. |
| 2. | ул. Первомайская, 81 | 1 эт. / 365 м3 / 135 м2 | 2 | 6 | кв. 1 –частная кв.2-муниципальн. |
| 3. | пер. Кольцевой, 16 | 1 эт. / 200 м3 / 73,7 м2 | 2 | 3 | кв. 2 –частная кв.1-муниципальн. |
| 4. | ул. Вокзальная, 18 | 1 эт. / 267 м3 / 99 м2 | 2 | 6 | кв. 1 –частная кв.2-муниципальн. |
| 5. | ул. Вокзальная, 20 | 2 эт. / 1261 м3 / 467 м2 | 8 | 21 | кв. 1;3;4;5;6;8 –частные кв.2;7-муниципальн. |
| 6. | ул. Вокзальная, 19 | 1 эт. / 351 м3 / 130 м2 | 3 | 7 | кв. 1 –частная кв.2; кв.3 -муниципальн. |
| 7. | ул. Песчаный карьер, 1 | 1 эт. / 292 м3 / 108 м2 | 2 | 4 | муниципальн. |
| 8. | ул. Песчаный карьер, 2 | 1 эт. / 292 м3 / 108 м2 | 2 | 4 | кв. 1 –частная кв.2-муниципальн. |
| 9. | ул. Песчаный карьер, 3 | 1 эт. / 292 м3 / 108 м2 | 2 | 3 | муниципальн. |
| 10. | ул. Песчаный карьер, 4 | 1 эт. / 292 м3 / 108 м2 | 2 | 5 | муниципальн. |
| 11. | ул. Габелковой, 50 | 1 эт. / 221 м3 / 82 м2 | 2 | 7 | муниципальн. |
| 12. | ул. Бурмакина, 1 | 2 эт. / 1628 м3 / 603 м2 | 14 | 22 | кв. 1;7;11 –частные остальные -муниципальн. |
| 13. | ул. Бурмакина, 3 | 2 эт. / 1634 м3 / 605 м2 | 14 | 23 | кв. 1;2;3 –частные остальные -муниципальн. |
| 14. | ул. Бурмакина, 7 | 2 эт. / 1858 м3 / 688 м2 | 11 | 33 | кв. 5;6;9;11 –частные остальные -муниципальн. |
| 15. | ул. Рабочая, 6-1 | 1 эт. / 262 м3 / 97 м2 | 1 кв. из 5 кв. | 4 | муниципальн. |

И.о. начальника отдела по жилищным,

архитектурно-строительным вопросам и оказанию услуг ЖКХ

администрации Алзамайского муниципального образования                                                                                                 А.Б. Боровиков

Приложение № 2 к решению Думы

Алзамайского муниципального образования

от  04.07.2013 г. № 109

План

выполнения мероприятий программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Алзамайском муниципальном образовании в период 2013 – 2015 гг.»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обеспечение взаимодействия администрации Алзамайского муниципального образования с администрацией Иркутской области по вопросам реализации Программы | 2014-2015 гг. (постоянно) | Администрация Алзамайского МО |
| 2 | Определение форм и методов управления реализацией Программы. | 2014-2015 гг. | Администрация Алзамайского МО |
| 3 | Управление реализацией Программы. | 2014-2015 гг. | Администрация Алзамайского МО |
| 4 | Анализ результатов реализации Программы. | ежегодно | Администрация Алзамайского МО |
| 5 | Разработка нормативно-правовой базы обеспечения Программы. | 2014-2015 гг. | Администрация Алзамайского МО |
| 6 | Формирование расходных статей бюджета Алзамайского муниципального образования для реализации Программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. | ежегодно | Отделу по финансам, налогам и прогнозу социально-экономического развития администрации Алзамайского МО |
| 7 | Контроль над использованием средств местного бюджета на цели реализации Программы. | 2014-2015 гг. | Администрация Алзамайского МО |
| 8 | Уточнение объемов ветхого и аварийного жилищного фонда, подлежащего ликвидации. Проведение технического обследования состояния жилых домов, подлежащих ликвидации (сносу). | ежегодно | Жилищная комиссия администрации Алзамайского МО |
| 9 | Установление очередности сноса ветхого и аварийного жилищного фонда по Алзамайскому муниципальному образованию. | Один раз в год | Дума Алзамайского МО |
| 10 | Установление очередности переселения граждан из сносимых жилых домов. | Один раз в год | Дума Алзамайского МО |
| 11 | Уточнение списков граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде. | 2014-2015 гг. (постоянно) | Администрация Алзамайского МО |

И. о. начальника отдела по жилищным,

архитектурно-строительным вопросам и

оказанию услуг ЖКХ Алзамайского

муниципального образования                                                                  А.Б. Боровиков