

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АЛЗАМАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18**

г. Алзамай

от 7 февраля 2023 г.

 Об утверждении Дорожной карты по

 исполнению поручений Президента Российской Федерации

 от 20.02.2015г. № Пр-287 в вопросах безопасности дорожного

 движения в Алзамайском муниципальном образования

 в период 2023 – 2027 годов

 В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации по вопросам безопасности дорожного движения № Пр-287 от 20.02.2015г. и распоряжения первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области от 08.11.2022г. № 41-рз о мерах, направленных на реализацию новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, их оснащение вблизи школ и других учебных заведений, а также обустройству пешеходных переходов расположенных вне образовательных учреждений, руководствуясь ст.6, ст.47 Устава Алзамайского муниципального образования, администрация Алзамайского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить Дорожную карту по обустройству и оснащению пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений в Алзамайском муниципальном образования в период 2023 – 2025 годов, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

 2. Утвердить Дорожную карту по обустройству и оснащению пешеходных переходов расположенных вне образовательных учреждений в Алзамайском муниципальном образования в период 2023 – 2027 годов, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Алзамайского муниципального образования» и на сайте Алзамайского муниципального образования www.alzamai.ru.

Глава Алзамайского

муниципального образования                                        А.В. Лебедев

|  |
| --- |
| Приложение № 1к постановлению администрации Алзамайского муниципального образования от 07.02.2023 г. № 18  |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по обустройству и оснащению пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений в Алзамайском муниципальном образования в период 2023 – 2025 годов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес пешеходного перехода (город, улица, № дома или строения) (название учебного заведения) | Вид пешеходного перехода (регулируемый/нерегулируемый) | Срок реализации |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| Вид работ, ремонт/обустройство  | Стоимость  | Предусмотрено. | Дополнительная потребность | Вид работ(ремонт/обустройство)  | Стоимость | Предусмотрено.  | Дополнительная потребность | Вид работ (ремонт/обустройство)  | Стоимость  | Предусмотрено.  | Дополнительная потребность |
| 1. | Город Алзамай, улица Комсомольская, 8 (МКОУ СОШ "Средняя образовательная школа № 3 Алзамай" Основное общее образование, среднее общее) | Нерегулируемый | Обустроен в 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | город Алзамай, улица Комсомольская, 23 (Детская поликлиника) | Нерегулируемый  | Обустроен в 2017 г.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | город Алзамай, улица Рабочая, 20 (МКОУ СОШ "Средняя образовательная школа № 3 Алзамай" Начальное общее образование) | Нерегулируемый  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обустройство | 550т.руб | 0 | 550т. Руб |
| 4. | город Алзамай, улица Партизанская, 15 (МКОУ «Школа-сад № 16 г. Алзамай») | Нерегулируемый  |  |  |  |  | Обустройство  | 550т.руб | 0 | 550т.руб |  |  |  |  |
| 5.\* | город Алзамай, улица Линейная, 6 (МКОУ СОШ «Средняя образовательная школа № 3 Алзамай» Начальное общее образование)  | Нерегулируемый | Проектирование кап рем. улицы |  |  |  |  |  |  |  | Обустройство  | В рамках кап. Ремонта улицы | 0 |  |
| 6.\* | Город Алзамай, улица Первомайская 61(МКОУ СОШ «Средняя образовательная школа № 5» Основное общее образование, среднее общее) | Нерегулируемый | Обустройство  | В рамках кап. Ремонта улицы | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.\* | Город Алзамай, улица Первомайская 79 (МКОУ СОШ «Средняя образовательная школа № 5» Начальное общее образование)  | Нерегулируемый | Обустройство  | В рамках кап. Ремонта улицы | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.\* | Город Алзамай, улица Первомайская 97 (Детская школа искусств Алзамай) | Нерегулируемый | Обустройство  | В рамках кап. Ремонта улицы | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Город Алзамай, улица Боровая 6 (Дом детского творчества Алзамай) | Нерегулируемый |  |  |  |  |  |  |  |  | Обустройство  | 500т. руб. | 0 | 500 т.руб. |
| 10. | город Алзамай, улица Некрасова, 10 (МКОУ «Школа-сад № 16 г. Алзамай»)  | Нерегулируемый |  |  |  |  | Обустройство  | 550т.руб | 0 | 550т.руб |  |  |  |  |

5\* - Контракт на проектирование капитального ремонта улицы Линейная №ЭА-13/2022 от 12.12.2022г. на сумму 1285,7 тыс. руб.

6\*,7\*,8\* - Контракт на капитальный ремонт улицы Первомайская № ЭА-5/2021 от 29.04.2021г. на сумму 233329,9 тыс. руб. Завершение

 работ 2023 год.

|  |
| --- |
| Приложение № 2к постановлению администрации Алзамайского муниципального образования от 07.02.2023г. № 18  |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

По обустройству и оснащению пешеходных переходов расположенных вне образовательных учреждений в Алзамайском муниципальном образования в период 2023 – 2027 годов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес пешеходного перехода (город, улица, № дома или строения) название дороги, пересечение улиц. | Вид пешеходного перехода (регулируемый/нерегулируемый) | Срок реализации |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Вид работ  | Стоимость  | Предусмотрено. | Дополнительная потребность | Вид работ | Стоимость | Предусмотрено.  | Дополнительная потребность | Вид работ | Стоимость  | Предусмотрено.  | Дополнительная потребность | Вид работ  | Стоимость | Предусмотрено.  | Дополнительная потребность | Вид работ  | Стоимость | Предусмотрено.  | Дополнительная потребность |
| 1. | город Алзамай, улица Комсомольская, 1А  | Нерегулируемый | Обустроен в 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | город Алзамай, улица Комсомольская, 7А | Нерегулируемый  | Обустроен в 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | город Алзамай, улица Комсомольская (у магазина "Черемушка" улица Блинова, 35) | Нерегулируемый  | Обустроен в 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | город Алзамай, улица Комсомольская (у магазина "Мираж" улица Бурмакина, 18) | Нерегулируемый  | Обустроен в 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | город Алзамай, улица Партизанская, 22  | Нерегулируемый | Обустроен в 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | н, город Алзамай, улица Партизанская, 20  | Нерегулируемый | Обустроен в 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | город Алзамай, улица Партизанская, 12 | Нерегулируемый | Обустроен в 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | город Алзамай, улица Партизанская, 21  | Нерегулируемый | Обустроен в 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | город Алзамай, переулок Сосновый, 4 | Нерегулируемый | Обустроен в 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | город Алзамай, переулок Сосновый, 7Б | Нерегулируемый | Обустроен в 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | город Алзамай, улица Первомайская (начало автодороги, вблизи ОП РЖД 4584 км)  | Нерегулируемый  | Обустроен в 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | город Алзамай, улица Первомайская (у автобусной остановки)  | Нерегулируемый  | Обустроен в 2022г.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | город Алзамай, улица Первомайская (вблизи пересечения с улицей Полевая) | Нерегулируемый  | Обустроен в 2022г.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | город Алзамай, улица Первомайская (перед поворотом на мост через р. Апошет)  | Нерегулируемый | Обустроен в 2022г.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | город Алзамай, улица Первомайская (начало улицы Трактовая) | Нерегулируемый  | Обустроен в 2022г.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | город Алзамай, улица Лесная (примыкание к улице Первомайская) | Нерегулируемый  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обустройство  | 350т.рубруб. | 0 | 350т.рубруб.  |  |  |  |  |
| 17. | город Алзамай, улица Лесная (примыкание к Кольцевому переулку)  | Нерегулируемый  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обустройство  | 350т.рубруб.  | 0 | 350т.рубруб.  |  |  |  |  |
| 18. | город Алзамай, улица Ломоносова 22 (вблизи магазина «Альянс»)  | Нерегулируемый  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обустройство  | 350т.рубруб.  | 0 | 350т.рубруб.  |
| 19. | город Алзамай, улица Ломоносова (примыкание улиц Ключевая и Некрасова) | Нерегулируемый  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обустройство  | 350т.рубруб.  | 0 | 350т.рубруб.  |
| 20. | город Алзамай, улица Гобелковой (примыкание улиц Береговая и Вокзальная) | Нерегулируемый  | Проектирование кап рем. улицы |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обустройство  | В рамках кап. ремонта улицы  | 0 |  |
| 21. | город Алзамай, улица Трактовая (пересечение с улицей Механизаторская) | Нерегулируемый  | Проектирование кап рем. улицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обустройство  | В рамках кап. ремонта улицы | 0 |  |  |  |  |  |